**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НАХВАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 17.01.2023г. с.Нахвальское № 08-п

**Об утверждении плана мероприятий**

**по благоустройству населенных пунктов**

 **Нахвальского сельсовета на 2023г.**

 В целях наведения чистоты и порядка на территории Нахвальского сельсовета , улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов в соответствии с решением Нахвальского сельского Совета депутатов от 26.12.2019 года № 6/21 «Об утверждении Правил благоустройства территории Нахвальского сельсовета», руководствуясь Уставом Нахвальского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1**.**Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Нахвальского сельсовета на 2023г. (приложение №1)

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Нахвальского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Нахвальского сельсовета <http://nahvalskoe.ru/>.

Глава Нахвальского сельсовета Н.И.Гимбал .

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено постановлением Администрации Нахвальского сельсовета от 17.01.2023 г № 08-п |

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству населенных пунктов Нахвальского сельсовета на 2023г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Примеча-ние** |
| 1. В зимнее и летнее время содержание дорог в границах населенных пунктов Нахвальского сельсовета.  |  постоянно в течении года | Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 2. Проведение двухмесячника весенней санитарной очистки и озеленению населенных пунктов Нахвальского поселения: |  в течении года | Администрация Нахвальского сельсовета; руководители организаций и предприятий, граждане ( по согласованию). |  |
| 2.1. Скашивание сорных трав на газонах, вдоль дорог, детских площадок, парков, скверах, бесхозяйных территорий. |  в течении года | Администрация Нахвальского сельсовета; |  |
| 2.2. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений. |  май- июнь | Администрация Нахвальского сельсовета; руководители организаций и предприятий, граждане ( по согласованию). |  |
| 2.3. Ликвидация несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Нахвальского сельсовета и на подведомственных землях организаций и учреждений любых форм собственности; |  июнь- июль  | Администрация Нахвальского сельсовета; руководители организаций и предприятий, граждане ( по согласованию). |  |
| 2.4.Ремонт детских игровых площадок, поставка песка на детские игровые и спортивные площадки. |  июнь | Администрация Нахвальского сельсовета; |  |
| 2.5. Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, обновление вывесок. |  май- июнь | Администрация Нахвальского сельсовета; руководители организаций и предприятий, граждане ( по согласованию). |  |
| 2.6. Благоустройство дворовых территорий: создание газонов, клумб, палисадников. |  май- июнь | Администрация Нахвальского сельсовета; руководители организаций и предприятий, граждане, депутаты Нахвальского сельсовета, старосты населенных пунктов ( по согласованию). |  |
| 2.7.Ремонт пешеходного перехода около МОУ «Нахвальская СШ» |  АВГУСТ  | Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 2.8. Благоустройство воинских захоронений:очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание. | до 09.05.2023г.(скашивание по мере необходимости) | Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 3. Благоустройство пожарных водоемов и пожарных гидрантов.  | до 15.06.2023г. |  Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 3.1. Очистка от мусора, углубление, оборудование площадок для разворота пожарной техники. | апрель-июнь | Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 4.2. Установка знаков. | по мере необходимости | Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 5. Организация работ по ремонту дорог, тротуаров по Нахвальскому сельсовету: |  |   |  |
| 5.1. Грейдерование , отсыпка дорог местного значения. | июнь- октябрь  | Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 5.2. Ямочный ремонт дорог местного значения(после проведения весеннего осмотра). | май-октябрь | Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 5.3 Организация и проведение работ по расчистке полос отвода автомобильных дорог местного значения от деревьев, угрожающих обрывом трасс воздушных линий электропередач. | В течении года | Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 6. Заключение гражданско-правовых договоров по уборке территории Нахвальского сельсовета по  скашиванию травы. | май-октябрь |  Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 6.1 Привлечение граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленения. | В течении года | Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 7. Организация спиливания опасных деревьев в населенных пунктах поселения.  | январь-декабрь |  Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 8.Окашивание травы на территории Нахвальского сельсовета. | июнь- сентябрь |  Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 9. Ремонт уличного освещения.. | январь-декабрь |  Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 10. Выявление бесхозяйно содержащегося имущества (здания, строения, жилые дома, дороги, сети), принятие мер по приведению в надлежаще состояние. | январь-декабрь |  Администрация Нахвальского сельсовета |  |
| 11. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов. | постоянно |  Администрация Нахвальского сельсовета;депутаты Нахвальского сельсовета, старосты населенных пунктов ( по согласованию) |  |
| 17. Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства и озеленения территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.  | постоянно |  Администрация Нахвальского сельсовета;старосты населенных пунктов ( по согласованию) |  |